**Online Kochbuch**

**Datenbank**

Tabelle Rezepte -> RezeptID, EinkaufID, SchrittID, BenutzerID, Dauer, Schwierigkeit, Zuordnung(Vorspeise/Hauptspeise/...), freigeschaltet(ja/nein), Datum, (Bild)

Tabelle Benutzer(Admin) -> BenutzerID, Name, Passwort, Admin(ja/nein), aktiv(ja/nein)

----

Tabelle Einkaufsliste – EinkaufID, Zutat, RezeptID

Tabelle Schritte – SchrittID, Schritt, RezeptID

Webseite

Anmeldung -> Benutzer und Admin

Darstellung -> Rezepte (Tabelle, Liste, ...), Kategorien

Benutzer - Suche -> Rezepte

Admin - Suche -> Rezepte – freigeschaltet, Zuordnungen

Neue Einträge/Rezepte hinzufügen

**Datenbank - mySQL**

**Rezepte**

RezeptID(int) PK

BenutzerID(int) FK

RezeptName(varchar(75))

Kategorie(varchar(25))

Dauer(int)(min)

Schwierigkeit(int)(1-5)

freigeschaltet(bit)

deaktiviert(bit)

Datum(date)

BenutzerName(varchar(25))

**Benutzer**

BenutzerID(int) PK

BenutzerName(varchar(25))

Passwort(varchar(25))

Email(varchar(50))

Newsletter(bit)

Admin(bit)

aktiv(bit)

**Zutaten**

ZutatenID(int) PK

RezeptID(int) FK

Zutat(varchar)

**Schritte**

SchrittID(int) PK

RezeptID(int) FK

Schritt(varchar(200))

IDWeb(int)

Dauer: 4h

**Webseiten – html, css, php, jquery, js**

**Anmeldungsseite**

Anmeldename / Passwort -> Überprüfung - ja->Weiterleitung Hauptseite

nein->Anmeldungsseite(Meldung)

Dauer: 6h

**Hauptseite(Benutzer)**

Übersicht – Kategorien(Alphabetische Auswahl) / Suche

Darstellung - aktueller Rezepte/gesuchter Rezepte

Selbst erstellte Rezepte bearbeiten

Neues Rezept hinzufügen

Dauer: 9h

**Hauptseite(Admin)**

Übersicht – Kategorien(Alphabetische Auswahl) / Suche

Darstellung - aktueller Rezepte/gesuchter Rezepte

Rezepte bearbeiten (freischalten/löschen/deaktivieren)

Benutzer bearbeiten (aktivieren/löschen)

Dauer: 2h

**Detailansicht**

genaue Informationen über einzelnes Gericht

Dauer: 3h

**Formular(Benutzer)**

**Hinzufügen neuer Rezepte(Benutzer)**

Formular mit Spalten der Tabelle Rezepte

-Benutzer ohne freigeschaltet und aktiv

Dauer: 10h

**Bearbeiten von eigenen Rezepten(Benutzer)**

Übersicht – eigener Rezepte

bearbeiten mit Formular

Dauer: 3h

**Formular(Admin)**

**Hinzufügen neuer Rezepte(Admin)**

Formular mit Spalten der Tabelle Rezepte

-alle Spalten

Dauer: 2h

**Bearbeiten von Rezepten(Admin)**

Übersicht – noch freizugebener Rezepte

bearbeiten/löschen mit Formular

Dauer: 2h

**Benutzer bearbeiten(Admin)**

Übersicht – Benutzer

bearbeiten/löschen mit eigenem Formular

Dauer: 6h

**Design** – Dauer: 9h

**Testing** – Dauer: 8h

**Gesamtzeit: 64h**